CONVO

# وثيقة متطلبات الأعمال لمنصة إدارة محادثات العملاء

Business Requirements Document

| العميل Client | [اسم العميل] |
| --- | --- |
| مقدم الحل Solution Provider | [اسم مقدم الخدمة] |
| الإصدار Version | 1.0 |
| التاريخ Date | 8 September 2026 |
| حالة الوثيقة Status | للمراجعة والاتفاق For Discussion |

هذه الوثيقة تحدد النطاق التجاري والتشغيلي المقترح لشركة متوسطة تستخدم حسابًا مستقلًا داخل منصة CONVO المشتركة. وهي أساس للنقاش والاعتماد، وليست عقدًا نهائيًا قبل توقيع العرض واتفاقية الخدمة.

# 1  الملخص التنفيذي  Executive Summary

نقترح تفعيل مساحة شركة مستقلة للعميل داخل منصة CONVO متعددة الشركات (Multi Tenant SaaS). يحصل العميل على بيانات ومستخدمين وقنوات وصلاحيات معزولة عن بقية الشركات، مع واجهة موحدة لإدارة رسائل WhatsApp وFacebook Messenger وInstagram Direct من مكان واحد.

يركز الإصدار المتفق عليه على احتياجات شركة متوسطة: صندوق وارد موحد، توزيع المحادثات على الموظفين، صلاحيات أساسية، جهات اتصال، فلاتر تشغيلية، رسائل جماعية ملتزمة بسياسات القنوات، وتقارير أساسية. لا يتضمن السعر تطوير منصة مخصصة بالكامل أو خصائص Enterprise.

العرض التجاري المقترح: 700 دولار أمريكي مرة واحدة للتجهيز والتفعيل، و40 دولارًا شهريًا مقابل الاستضافة والتشغيل. لا توجد رسوم شهرية لكل مستخدم ضمن حدود الاستخدام المتفق عليها. رسوم Meta وWhatsApp وأي مزود خارجي يتحملها العميل مباشرة.

# 2  أهداف العمل  Business Objectives

•  تجميع محادثات العملاء الواردة من القنوات المدعومة داخل Inbox واحد بدل التنقل بين تطبيقات متعددة.

•  تقليل زمن الاستجابة ومنع ضياع الرسائل عبر التعيين والمتابعة وحالات المحادثة.

•  توضيح مسؤولية كل موظف من خلال Assignee وTeam وStatus وسجل النشاط.

•  تمكين الإدارة من متابعة أحجام المحادثات والأداء الأساسي دون كشف بيانات شركة لأخرى.

•  إرسال Broadcasts بطريقة منظمة باستخدام جمهور محدد وقوالب معتمدة وحالات إرسال واضحة.

•  توفير أساس قابل للتوسع مستقبلًا بإضافة CRM أو Automation أو AI بعرض منفصل.

# 3  نموذج الخدمة وحدود الحساب  Service Model

| البند Item | التعريف المتفق عليه Agreed Definition |
| --- | --- |
| نموذج الاستخدام | حساب شركة مستقل داخل منصة مشتركة تخدم شركات متعددة. |
| عزل البيانات | بيانات العميل ومحادثاته ومستخدميه وقنواته منفصلة منطقيًا ولا تظهر لأي شركة أخرى. |
| حجم الباقة | شركة متوسطة، حتى 20 مستخدمًا مسمى ضمن النطاق الأساسي. |
| القنوات الأساسية | رقم WhatsApp Business واحد، صفحة Facebook واحدة، وحساب Instagram Professional واحد، وفق موافقات Meta. |
| التسعير على المستخدم | لا توجد رسوم منفصلة لكل مستخدم ضمن الحد المتفق عليه. |
| الاستخدام العادل | الاستخدام الطبيعي لشركة متوسطة. الأحجام الكبيرة أو موارد مخصصة تحتاج مراجعة للبنية والتكلفة. |
| ملكية المنتج | مقدم الخدمة يحتفظ بملكية المنصة والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام؛ العميل يملك بياناته وحق استخدام حسابه وفق الاتفاق. |

# 4  رحلة العميل داخل النظام  Customer Journey

1. تجهيز الشركة  Company Setup: إنشاء مساحة العميل وإعداد الهوية التجارية وساعات العمل والسياسات الأساسية.

2. إضافة الفريق  Team Onboarding: دعوة المستخدمين وتحديد أدوار Owner وAdmin وSupervisor وAgent وربط الموظفين بالفرق والقنوات.

3. ربط القنوات  Channel Connection: ربط WhatsApp Business وFacebook وInstagram بعد توفير حسابات Meta والموافقات المطلوبة، ثم اختبار الاستقبال والإرسال.

4. استقبال المحادثات  Receive: أي رسالة عميل مؤهلة تظهر داخل Inbox الشركة مع القناة والوقت والحالة ومؤشر القراءة.

5. الفرز والتعيين  Triage and Assignment: يستخدم المشرف والموظفون فلاتر Unread وRead وMine وUnassigned والموظف والقناة والحالة والأولوية، ثم تُسند المحادثة يدويًا أو بقواعد أساسية.

6. خدمة العميل  Respond: يفتح الموظف سجل المحادثة ويرسل ردًا أو مرفقًا، ويستخدم الردود الجاهزة، ويضيف Private Note داخلية لا تصل إلى العميل.

7. المتابعة والإغلاق  Follow Up: تتغير الحالة بين Open وPending وSnoozed وResolved مع حفظ الموظف المسؤول وسجل التغييرات.

8. إدارة العميل  Customer Profile: عرض بيانات التواصل والتصنيفات والملاحظات وسجل المحادثات مع إمكانية البحث والتحديث وفق الصلاحية.

9. الحملات  Broadcasts: اختيار جمهور موافق عليه، اختيار قالب معتمد، مراجعة العدد، الجدولة، ثم متابعة Accepted وDelivered وRead وFailed عندما توفر القناة هذه الحالات.

10. القياس  Reporting: تراجع الإدارة مؤشرات حجم المحادثات وزمن الاستجابة والتوزيع على الموظفين وحالة الحملات ضمن بيانات الشركة فقط.

# 5  المستخدمون والصلاحيات  Users and Roles

| الدور Role | المسؤوليات الأساسية Main Capabilities |
| --- | --- |
| Owner | إدارة الشركة والقنوات والمستخدمين والسياسات، والاطلاع على جميع البيانات داخل حساب الشركة. |
| Admin | إدارة التشغيل اليومي والمستخدمين والفرق والقنوات، باستثناء إجراءات الملكية الحساسة. |
| Supervisor | متابعة الـQueues، إعادة التعيين، متابعة الفريق والتقارير الأساسية. |
| Agent | التعامل مع المحادثات المسندة أو المتاحة، الرد، الملاحظات الداخلية، والغلق والمتابعة. |
| Read Only اختياري | مشاهدة التقارير أو بيانات محددة دون تعديل، إذا تم تفعيله ضمن الحساب. |

يتم تطبيق الصلاحيات من الخادم، وليس بإخفاء الأزرار فقط. كل مستخدم يرى الشركات والفرق والمحادثات المسموح بها لحسابه.

# 6  نطاق الخصائص الأساسية  Core Feature Scope

| الوحدة Module | ما سيتم توفيره Deliverable | الحالة Status |
| --- | --- | --- |
| الحساب والهوية | إنشاء حساب الشركة، الشعار والاسم، اللغة، المنطقة الزمنية، ساعات العمل. | مشمول |
| المستخدمون والفرق | دعوات المستخدمين، أدوار أساسية، فرق، تفعيل وتعطيل المستخدم. | مشمول |
| Unified Inbox | قائمة محادثات موحدة، عداد غير المقروء، بحث، تبديل المحادثة، تحديث الحالة. | مشمول |
| الفلاتر | All، Unread، Read، Mine، Unassigned، الموظف، الفريق، القناة، الحالة، الأولوية، التصنيف والتاريخ. | مشمول |
| التعيين | تعيين وإعادة تعيين يدوي، ملكية واضحة، وقواعد توزيع أساسية قابلة للضبط. | مشمول |
| المحادثة | ردود عامة، مرفقات مدعومة، Emoji، Canned Replies، Private Notes، Resolve وSnooze. | مشمول |
| جهات الاتصال | ملف العميل، أرقام وحسابات القنوات، Tags، حقول أساسية، تاريخ المحادثات والبحث. | مشمول |
| WhatsApp | ربط رقم واحد، استقبال ورد، قوالب معتمدة خارج نافذة الخدمة، حالات التسليم المتاحة. | مشروط بموافقة Meta |
| Facebook وInstagram | ربط أصل واحد من كل نوع، استقبال ورد وفق إمكانيات وسياسات كل قناة. | مشروط بموافقة Meta |
| Broadcasts | جمهور أساسي، Tags أو CSV، قالب معتمد، Preview، جدولة، إيقاف، ونتائج أساسية. | مشمول |
| التقارير | حجم المحادثات، Open/Resolved، متوسط الاستجابة، توزيع الموظفين، ونتائج الحملات الأساسية. | مشمول |
| سجل النشاط | تسجيل العمليات المهمة مثل التعيين، تغيير الحالة، تعديل الصلاحيات وتشغيل الحملة. | مشمول |
| عربي وإنجليزي | واجهة RTL وLTR وتصميم متجاوب للكمبيوتر والموبايل. | مشمول |

# 7  إدارة الـInbox والفلاتر  Inbox Operations

•  عرض واضح لحالة القراءة لكل مستخدم، مع فلاتر Unread وRead مستقلة.

•  فلاتر Mine وUnassigned والتصفية حسب موظف واحد أو عدة موظفين.

•  التصفية حسب Team أو Inbox أو Channel أو Status أو Priority أو Label أو Date.

•  عرض اسم الموظف المسؤول والقناة والتوقيت وحالة SLA الأساسية على بطاقة المحادثة.

•  عدم إظهار محتوى أو بيانات حساسة لموظف غير مصرح له قبل استلام المحادثة.

•  حفظ Views متكررة مثل غير المقروء لفريق المبيعات أو محادثات موظف محدد.

# 8  الرسائل الجماعية  Broadcasts

توفر الوحدة إرسال رسائل جماعية تشغيلية أو تسويقية وفق موافقة العميل وسياسات القناة. إرسال WhatsApp خارج نافذة خدمة العميل يحتاج Template معتمدًا من Meta، ولا يعني استيراد رقم أن صاحبه وافق على الرسائل.

•  إنشاء Draft واختيار القناة والجمهور والتصنيف أو ملف CSV منظم.

•  اختيار Template معتمد وربط المتغيرات ومعاينة عينة قبل الإرسال.

•  جدولة الحملة، مراجعة العدد، تشغيلها، إيقافها أو إلغاؤها حسب الحالة.

•  احترام Opt In وOpt Out وقائمة الحظر؛ الحظر يتغلب على أي بيانات قديمة.

•  عرض حالات الإرسال التي يوفرها المزود دون اعتبار Accepted مساوية لـDelivered أوRead.

•  الاحتفاظ بسجل المستلمين وسبب الفشل عندما يكون متاحًا من المزود.

# 9  المتطلبات غير الوظيفية  Non Functional Requirements

| المجال Area | المتطلب Requirement |
| --- | --- |
| الأمان | اتصال HTTPS، كلمات مرور آمنة، جلسات محمية، صلاحيات على الخادم، وعدم حفظ أسرار القنوات كنص مكشوف. |
| عزل الشركات | كل سجل تشغيلي مرتبط بشركة العميل ولا يمكن لطلب من شركة أخرى الوصول إليه. |
| الأداء | واجهة تشغيل سريعة للأحجام المتفق عليها، مع Pagination وتحميل تدريجي للقوائم. |
| التوافر والنسخ | مراقبة أساسية ونسخ احتياطي حسب خطة الاستضافة المتاحة، مع توضيح حدود مزود البنية. |
| التدقيق | سجل للعمليات الإدارية والتغييرات المهمة داخل حساب الشركة. |
| اللغات | العربية RTL والإنجليزية LTR، مع دعم الأرقام والهواتف والرسائل المختلطة. |
| الخصوصية | العميل مسؤول عن أساس المعالجة والموافقات؛ النظام يطبق الصلاحيات وطلبات الحظر ضمن النطاق. |
| التوافق | دعم الإصدارات الحديثة من Chrome وEdge وSafari وتصميم متجاوب. |

# 10  مراحل التنفيذ  Delivery Plan

| المرحلة Phase | المدة التقديرية | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| 1 اعتماد النطاق | 3 إلى 5 أيام | اعتماد BRD والقنوات والمستخدمين وحالات الاستخدام والهوية. |
| 2 إعداد الحساب والواجهة | 1 أسبوع | مساحة الشركة والهوية والمستخدمون والفرق والصلاحيات الأساسية. |
| 3 Inbox والقنوات | 2 إلى 3 أسابيع | Inbox والفلاتر والتعيين وربط قنوات Meta المتاحة واختبارات الرسائل. |
| 4 Contacts وBroadcasts | 1 إلى 2 أسبوع | جهات الاتصال والتصنيفات والحملة الأساسية والتقارير. |
| 5 UAT والإطلاق | 1 أسبوع | اختبار قبول العميل، إصلاح العيوب، تدريب مختصر وإطلاق. |

المدة الإجمالية المتوقعة: 5 إلى 7 أسابيع من استلام الدفعة الأولى واعتماد النطاق وتوفير حسابات Meta المطلوبة. أي تأخير في الموافقات أو بيانات العميل يمدد الجدول بنفس مدة التأخير.

# 11  مسؤوليات الطرفين  Responsibilities

## مسؤوليات مقدم الخدمة  Solution Provider

•  إعداد حساب الشركة وعزل البيانات وإعداد المستخدمين والأدوار والفرق المتفق عليها.

•  تهيئة خصائص الـInbox والفلاتر وجهات الاتصال والـBroadcasts والتقارير الأساسية.

•  المساعدة الفنية في ربط قنوات Meta عندما يوفر العميل الأصول والصلاحيات المطلوبة.

•  تنفيذ اختبارات وظيفية، جلسة UAT، وتدريب تشغيلي واحد للفريق المسؤول.

•  إصلاح عيوب النطاق المتفق عليه لمدة 30 يومًا بعد Go Live.

## مسؤوليات العميل  Client

•  توفير Meta Business Portfolio موثق، WhatsApp Business Account، رقم الهاتف، Facebook Page، Instagram Professional Account والصلاحيات اللازمة.

•  الحصول على موافقات Meta والقوالب المطلوبة وتقديم سياسة الخصوصية وأدلة Opt In للجماهير.

•  توفير قائمة المستخدمين والفرق والمحتوى والهوية التجارية والبيانات اللازمة في المواعيد المحددة.

•  تعيين ممثل واحد للاعتماد وتنفيذ UAT وإصدار القبول أو الملاحظات المجمعة.

•  سداد رسوم الاستضافة ورسوم Meta وWhatsApp وأي مزود خارجي أو ضرائب مطبقة.

# 12  خارج النطاق الأساسي  Out of Scope

البنود التالية غير داخلة في سعر 700 دولار، ويمكن إضافتها بعرض منفصل بعد تحديد المتطلبات:

•  تكامل مخصص مع Odoo أو CRM أو ERP أو أنظمة محاسبة.

•  AI Agent أو Chatbot متقدم أو Knowledge Base أو تكاليف نماذج الذكاء الاصطناعي.

•  Workflow Builder أو Automation معقد أو قواعد توزيع Enterprise.

•  SSO وSAML وSCIM وMFA مخصص وتقارير امتثال متقدمة.

•  تطبيق موبايل Native، مركز اتصال صوتي، Email أو SMS مدفوع.

•  ترحيل وتنظيف بيانات كبيرة أو بناء تقارير مخصصة أو White Label كامل.

•  بنية Dedicated أو High Availability أو Disaster Recovery أو SLA Enterprise.

•  نقل ملكية الكود أو حقوق حصرية للمنتج؛ هذه تُسعر باتفاق مستقل.

# 13  معايير القبول  Acceptance Criteria

•  يستطيع Admin إنشاء المستخدمين وتحديد أدوارهم دون وصول شركة أخرى للبيانات.

•  تظهر الرسائل المؤهلة من القنوات المربوطة داخل Inbox ويمكن فتحها والرد عليها.

•  تعمل فلاتر القراءة والتعيين والموظف والقناة والحالة على بيانات العميل.

•  يستطيع Agent إدارة دورة المحادثة وإضافة ملاحظة داخلية لا تصل إلى العميل.

•  يمكن إنشاء Broadcast تجريبي بقالب معتمد إلى جمهور مصرح به ومتابعة النتيجة المتاحة.

•  يظهر التقرير الأساسي بيانات الشركة فقط، وتُعالج العيوب الحرجة المتفق عليها قبل Go Live.

# 14  العرض التجاري  Commercial Proposal

| البند Commercial Item | السعر | التفاصيل |
| --- | --- | --- |
| التجهيز والتفعيل Setup and Activation | USD 700 مرة واحدة | يشمل النطاق الأساسي في هذه الوثيقة لحساب شركة واحدة. |
| الاستضافة والتشغيل Hosting | USD 40 شهريًا | مساهمة البنية المشتركة والتشغيل الأساسي؛ يمكن تحصيلها كل 3 أو 6 أشهر. |
| رسوم المستخدمين | USD 0 لكل مستخدم | حتى 20 مستخدمًا مسمى ضمن حدود الاستخدام المتفق عليها. |
| رسوم Meta وWhatsApp | على العميل | تُدفع حسب الأسعار والاستهلاك الفعلي لدى المزود، ولا تدخل في سعر المشروع. |
| خدمات خارجية أخرى | على العميل | مثل Email أوSMS أوAI أوStorage إضافي عند طلبها. |
| إضافات مخصصة | عرض منفصل | تُقدر بعد تعريف Scope ومعايير قبول واضحة. |

## جدول الدفعات  Payment Milestones

| الدفعة | النسبة | موعد الاستحقاق |
| --- | --- | --- |
| الدفعة الأولى | 50% USD 350 | عند اعتماد العرض وبدء التنفيذ. |
| الدفعة الثانية | 30% USD 210 | عند تسليم Beta جاهزة لاختبار العميل. |
| الدفعة النهائية | 20% USD 140 | عند القبول وGo Live. |

## طريقة تسعير أي طلب إضافي  Change Pricing

أي طلب لا يظهر صراحة في جدول النطاق يعامل كـChange Request. يتم تحديد الهدف، المدخلات، النتيجة ومعيار القبول، ثم تسعيره بإحدى الطرق التالية: سعر ثابت للميزة، سعر Sprint، أو تكلفة زمنية متفق عليها. لا يبدأ التنفيذ قبل موافقة مكتوبة.

# 15  الافتراضات والشروط  Assumptions

•  الأسعار بالدولار الأمريكي ولا تشمل الضرائب أو رسوم التحويل إن وجدت.

•  صلاحية العرض 14 يومًا من تاريخ الوثيقة، ويبدأ الجدول بعد الدفعة الأولى واعتماد النطاق.

•  الـ40 دولار شهريًا مبنية على تشغيل مشترك واستخدام متوسط؛ إذا تطلب العميل موارد Dedicated أو ارتفع الحجم بصورة جوهرية تتم مراجعة تكلفة الاستضافة قبل التوسعة.

•  إمكانيات القنوات تتبع سياسات وموافقات Meta وقد تتغير أو تتأخر خارج سيطرة مقدم الخدمة.

•  فترة الضمان تعالج العيوب المخالفة للنطاق، ولا تشمل تطوير خصائص جديدة أو تغييرات سياسات المزود.

•  اعتماد هذه الوثيقة يعني الموافقة على النطاق التجاري المبدئي، وتُستكمل التفاصيل القانونية في العرض أو العقد النهائي.

# 16  الخطوة التالية  Next Step

بعد موافقة العميل المبدئية، نعقد جلسة اعتماد قصيرة لتثبيت القنوات وعدد المستخدمين وسيناريوهات المحادثات والـBroadcasts، ثم نصدر العرض النهائي ونبدأ التنفيذ بعد الدفعة الأولى وتوفير حسابات Meta.

اعتماد العميل  Client Approval

| الاسم والتوقيع Name and Signature | التاريخ Date |
| --- | --- |